ПРОФИ СТЕЙДЖ

Ремонт коммерческих помещений  •  profi-stage.ru

ДОГОВОР ПОДРЯДА № ______

на выполнение ремонтно-отделочных работ в коммерческом помещении

г. ______________________«____» ______________ 20___ г.

____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________________________, действующего на основании ______________________, с одной стороны, и ____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________________________, действующего на основании ______________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности — «Сторона», заключили настоящий договор (далее — «Договор») о нижеследующем:

# 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить комплекс ремонтно-отделочных работ (далее — «Работы») в нежилом (коммерческом) помещении Заказчика, расположенном по адресу: ______________________________________________ (далее — «Объект»), а Заказчик обязуется создать необходимые условия для выполнения Работ, принять их результат и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

1.2. Наименование, виды, объёмы, применяемые материалы и стоимость Работ определяются Сметой (Приложение № 1) и Техническим заданием (Приложение № 2), которые являются неотъемлемой частью Договора. Этапы и сроки выполнения Работ определяются Графиком производства работ (Приложение № 3).

1.3. Работы выполняются иждивением Подрядчика — из его материалов, его силами, средствами и с использованием его оборудования, если иное прямо не указано в Смете. Материалы и оборудование Подрядчика должны соответствовать требованиям технических регламентов, ГОСТ и иметь необходимые сертификаты (декларации) соответствия.

1.4. Результатом Работ является полностью завершённый, соответствующий Технической документации и пригодный к эксплуатации по назначению Объект (этап Работ).

1.5. Подрядчик вправе привлекать к выполнению Работ субподрядчиков, оставаясь ответственным перед Заказчиком за их действия и результат как за свои собственные.

# 2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

2.1. Цена Договора является твёрдой (фиксированной) и составляет ______________________ (__________________________________________________) рублей ____ копеек, в том числе НДС ____ % — ____________ руб. / НДС не облагается (нужное указать).

2.2. Цена Договора включает стоимость всех Работ, материалов, оборудования, доставки, погрузочно-разгрузочных работ, вывоза строительного мусора, а также все расходы Подрядчика, связанные с исполнением Договора, включая налоги и сборы. Цена является твёрдой и не подлежит изменению в течение всего срока действия Договора, за исключением случаев, предусмотренных п. 2.6 Договора.

2.3. Оплата производится в следующем порядке:

— аванс в размере ____ % от Цены Договора — ______________ руб. — Заказчик перечисляет в течение ____ (__________) рабочих дней с даты подписания Договора;

— оплата выполненных этапов производится по факту приёмки каждого этапа на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приёмки работ в размере стоимости соответствующего этапа за вычетом пропорциональной части аванса, в течение ____ (__________) рабочих дней с даты подписания Акта;

— окончательный расчёт в размере ____ % — ______________ руб. — Заказчик производит в течение ____ (__________) рабочих дней с даты подписания итогового Акта сдачи-приёмки Работ по Договору.

2.4. Расчёты производятся в безналичном порядке путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным с даты зачисления денежных средств на корреспондентский счёт банка Подрядчика.

2.5. Экономия Подрядчика, полученная без снижения качества Работ, остаётся у Подрядчика и не влечёт уменьшения Цены Договора.

2.6. Стоимость дополнительных работ, не учтённых в Смете, но необходимость которых выявлена в ходе исполнения, а равно изменение объёмов или видов Работ по инициативе Заказчика, оформляются отдельным дополнительным соглашением к Договору с корректировкой Цены и, при необходимости, сроков. Подрядчик не вправе выполнять дополнительные работы и требовать их оплаты без письменного согласования с Заказчиком; Заказчик не обязан оплачивать работы, не согласованные в указанном порядке.

# 3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Общий срок выполнения Работ составляет ____ (__________) рабочих дней. Начало Работ: в течение ____ (__________) рабочих дней после наступления последнего из событий — поступления аванса (п. 2.3) и предоставления Заказчиком Объекта и допуска (п. 4.3).

3.2. Работы выполняются поэтапно в соответствии с Графиком производства работ (Приложение № 3). Сроки и стоимость этапов приведены в таблице ниже и подлежат уточнению в Приложении № 3:

| № | Наименование этапа работ | Срок начала | Срок окончания | Стоимость этапа, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительные работы, демонтаж, черновые работы | «__»._____ | «__»._____ | ____________ |
| 2 | Инженерные системы (электрика, сантехника, вентиляция) | «__»._____ | «__»._____ | ____________ |
| 3 | Выравнивание и подготовка поверхностей | «__»._____ | «__»._____ | ____________ |
| 4 | Чистовая отделка | «__»._____ | «__»._____ | ____________ |
| 5 | Финишные работы, уборка, сдача Объекта | «__»._____ | «__»._____ | ____________ |

3.3. Досрочное выполнение Работ (этапа) допускается; Заказчик обязан принять и оплатить досрочно выполненный и надлежащим образом сданный результат.

3.4. Сроки выполнения Работ продлеваются соразмерно на период: (а) просрочки Заказчика по выполнению встречных обязательств (оплата, предоставление доступа, документации, согласований); (б) выполнения согласованных дополнительных работ; (в) действия обстоятельств непреодолимой силы. Продление оформляется актом или дополнительным соглашением.

# 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Подрядчик обязан:

— выполнить Работы качественно, в согласованные сроки и в соответствии с Технической документацией, требованиями технических регламентов, СП, ГОСТ и норм пожарной безопасности;

— применять материалы и оборудование надлежащего качества, при необходимости предоставлять Заказчику сертификаты (декларации) соответствия;

— обеспечивать соблюдение на Объекте техники безопасности, охраны труда, чистоты и пропускного режима Заказчика;

— своевременно уведомлять Заказчика о необходимости дополнительных работ, о непригодности материалов Заказчика и об иных обстоятельствах, угрожающих качеству или срокам (ст. 716 ГК РФ);

— вести исполнительную документацию, оформлять акты освидетельствования скрытых работ;

— своими силами и за свой счёт вывезти строительный мусор и передать Объект в чистом виде.

4.2. Подрядчик вправе:

— требовать своевременной оплаты и предоставления Заказчиком всего необходимого для выполнения Работ;

— приостановить Работы с письменным уведомлением Заказчика при просрочке встречных обязательств или обнаружении обстоятельств, угрожающих результату, со смещением сроков на период приостановки.

4.3. Заказчик обязан:

— предоставить Объект, пригодный для выполнения Работ, обеспечить доступ, точки подключения электроэнергии и воды;

— передать необходимую документацию, задания и согласования; своевременно принимать решения по возникающим вопросам;

— своевременно осуществлять приёмку этапов и Работ в целом и производить оплату;

— назначить уполномоченного представителя для оперативного взаимодействия и подписания актов.

4.4. Заказчик вправе:

— в любое время проверять ход и качество Работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;

— требовать безвозмездного устранения выявленных недостатков в согласованные сроки.

# 5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЁМКИ РАБОТ

5.1. Сдача-приёмка осуществляется поэтапно, а также по Работам в целом, на основании Акта сдачи-приёмки работ (форма — Приложение № 4).

5.2. О готовности этапа (Работ) к приёмке Подрядчик уведомляет Заказчика письменно (в том числе по электронной почте). Заказчик обязан приступить к приёмке в течение ____ (__________) рабочих дней с даты получения уведомления.

5.3. По результатам приёмки Заказчик подписывает Акт либо направляет мотивированный отказ от приёмки с перечнем недостатков в течение ____ (__________) рабочих дней с даты получения Акта.

5.4. При обоснованном отказе Стороны составляют двусторонний акт с перечнем недостатков и сроками их устранения. Устранённые Работы предъявляются к приёмке повторно в порядке п. 5.2–5.3.

5.5. Если Заказчик в срок, установленный п. 5.3, не подписал Акт и не заявил мотивированный отказ, Работы считаются принятыми, а Акт может быть подписан Подрядчиком в одностороннем порядке; такой Акт является основанием для оплаты (п. 4 ст. 753 ГК РФ).

5.6. Скрытые работы принимаются по актам освидетельствования до их закрытия последующими работами. Заказчик, не обеспечивший осмотр и приёмку скрытых работ, лишается права ссылаться на их недостатки, которые могли быть установлены при обычном осмотре.

5.7. Риск случайной гибели или повреждения результата Работ до его приёмки Заказчиком несёт Подрядчик.

# 6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных Работ и применённых материалов, их соответствие Технической документации и обязательным требованиям в течение гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок составляет ____ (__________) месяцев (рекомендуется 24–36 месяцев) и исчисляется с даты подписания итогового Акта сдачи-приёмки Работ по Договору.

6.3. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков (дефектов), возникших по вине Подрядчика, Заказчик направляет письменное уведомление. Стороны в течение ____ (__________) рабочих дней составляют рекламационный акт с фиксацией недостатков и согласованием сроков устранения.

6.4. Подрядчик обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки в согласованный срок. На период устранения гарантийный срок соответственно продлевается.

6.5. Если Подрядчик не приступил к устранению недостатков в согласованный срок либо не устранил их, Заказчик вправе устранить недостатки своими силами или силами третьих лиц с отнесением документально подтверждённых расходов на Подрядчика, а также применить меры ответственности по разделу 7.

6.6. Гарантийные обязательства не распространяются на недостатки, возникшие вследствие: нарушения Заказчиком правил эксплуатации Объекта; естественного износа; механических повреждений и вмешательства третьих лиц после приёмки; использования материалов, предоставленных Заказчиком (в части их качества); действия обстоятельств непреодолимой силы.

# 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За нарушение конечного срока выполнения Работ Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере ____ % (рекомендуется 0,1 %) от стоимости просроченного этапа (Работ) за каждый календарный день просрочки, но не более ____ % (рекомендуется 10 %) от такой стоимости.

7.2. За нарушение сроков оплаты Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере ____ % (рекомендуется 0,1 %) от суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки, но не более ____ % (рекомендуется 10 %).

7.3. Уплата неустойки (пени) производится на основании письменного требования и не освобождает виновную Сторону от исполнения обязательств в натуре.

7.4. Убытки взыскиваются в части, не покрытой неустойкой. Сторона освобождается от ответственности, если докажет, что нарушение произошло вследствие обстоятельств, за которые она не отвечает.

# 8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, если оно вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор), возникшими после заключения Договора, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения, обязана в течение ____ (__________) рабочих дней письменно уведомить другую Сторону. Срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия таких обстоятельств.

8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более ____ (__________) дней подряд, любая из Сторон вправе отказаться от Договора; при этом производится расчёт за фактически выполненные и принятые Работы.

# 9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Споры разрешаются путём переговоров. Соблюдение претензионного порядка обязательно. Срок ответа на претензию — ____ (__________) рабочих дней с даты её получения.

9.2. При недостижении согласия спор передаётся на рассмотрение Арбитражного суда ______________________ в соответствии с законодательством Российской Федерации.

# 10. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Прекращение срока действия не освобождает от гарантийных обязательств и ответственности за нарушения, допущенные в период его действия.

10.2. Все изменения и дополнения оформляются в письменной форме и подписываются уполномоченными представителями Сторон.

10.3. Заказчик вправе в любое время до сдачи результата отказаться от исполнения Договора, оплатив Подрядчику фактически выполненные и принятые Работы, а также возместив расходы, понесённые в связи с исполнением (ст. 717 ГК РФ).

10.4. Сторона вправе отказаться от Договора в одностороннем внесудебном порядке при существенном нарушении другой Стороной обязательств, письменно уведомив об этом за ____ (__________) рабочих дней.

# 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

11.2. Документы и уведомления, переданные по адресам электронной почты, указанным в реквизитах, признаются надлежащими до момента подписания оригиналов. Оригиналы актов и соглашений оформляются на бумажном носителе.

11.3. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию, ставшую известной в ходе исполнения Договора.

11.4. Неотъемлемой частью Договора являются приложения:

— Приложение № 1 — Смета (ведомость работ и материалов);

— Приложение № 2 — Техническое задание;

— Приложение № 3 — График производства работ (по этапам);

— Приложение № 4 — Форма акта сдачи-приёмки работ.

# 12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| ПОДРЯДЧИК Наименование: ____________________ ИНН/КПП: ____________________ ОГРН(ИП): ____________________ Адрес: ____________________ Р/с: ____________________ Банк: ____________________ БИК: ____________________ К/с: __________ Тел.: ____________ E-mail: ____________ | ЗАКАЗЧИК Наименование: ____________________ ИНН/КПП: ____________________ ОГРН(ИП): ____________________ Адрес: ____________________ Р/с: ____________________ Банк: ____________________ БИК: ____________________ К/с: __________ Тел.: ____________ E-mail: ____________ |
| --- | --- |

| ПОДРЯДЧИК ____________________ / ______________ / М.П. | ЗАКАЗЧИК ____________________ / ______________ / М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 4 к Договору подряда № ______ от «___» ________ 20__ г.

АКТ СДАЧИ-ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

(этап № ____ / по Договору в целом — нужное указать)

г. ______________«____» ______________ 20___ г.

Подрядчик ____________________ в лице ____________________ и Заказчик ____________________ в лице ____________________ составили настоящий Акт о том, что Подрядчиком выполнены, а Заказчиком приняты следующие работы по Договору подряда № ______ от «___» ________ 20__ г.:

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  | ____________ |

Всего выполнено работ на сумму: ______________________ (__________________________________________) руб. ____ коп., в том числе НДС ____ %.

Работы выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объёму, качеству и срокам выполнения работ не имеет.

Настоящий Акт является основанием для проведения расчётов в соответствии с разделом 2 Договора.

| ПОДРЯДЧИК ____________________ / ______________ / М.П. | ЗАКАЗЧИК ____________________ / ______________ / М.П. |
| --- | --- |